发电单位：盘锦市人民政府办公室

等级：特提

盘政办明电〔2012〕5号

抄送：市委各部委，市人大常委会办公室，市政协办公室，盘

锦军分区，市纪委，市法院，市检察院，市各人民团体、

各民主党派，部、省属驻盘单位，各新闻单位。

盘锦市人民政府办公室关于转发盘锦市市县级党政机关使用正版软件工作实施方案的通知

各县区人民政府，辽东湾新区，辽河口生态经济区，市政府各有关部门、各直属机构：

经市政府同意，现将市文化广电（新闻出版、版权）局制定的《盘锦市市县级党政机关使用正版软件工作实施方案》转发给你们，请认真组织实施。

盘锦市人民政府办公室

2012年12月28日

盘锦市市县级党政机关使用正版软件

工作实施方案

为推进我市市县级党政机关软件正版化工作，根据《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、省政府办公厅转发的《国务院研究部署打击侵权假冒及推进政府机关软件正版化工作会议纪要的通知》（辽政办明电〔2012〕110号）文件精神，以及省政府召开的“全省市县级政府机关软件正版化工作会议”精神，结合我市实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

以党的十八大精神和科学发展观为指导，深入贯彻落实国务院和省政府关于软件正版化指示精神，紧紧围绕完善知识产权保护体系、促进软件产业发展、建设创新型国家、提高国家核心竞争力这一内在要求，站在讲政治、讲大局的高度，统一思想，提高认识，精心组织，狠抓落实，把思想和行动统一到国务院和省政府的决策部署上来，切实增强责任感、紧迫感和使命感，全力推进我市党政机关软件正版化工作。

二、工作目标

各县（区）、经济区政府机关、市直各部门，包括同级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体及参公单位，在2013年底前完成此项工作，软件正版使用率达到100%。

三、实施步骤和时间安排

第一阶段，数据统计上报阶段（2012年12月20日至2013年1月25日）。全面核实市、县级政府机关包括同级党委、人大、政协、法检和群团等机关的基础数据，按照横向到边、纵向到底、不留死角的原则。重点统计编制人数、计算机总数、操作系统软件、办公软件、杀毒软件，将具体情况填报《盘锦市政府机关软件正版化调查工作统计表》，由主要领导签字、盖章后报送市软件正版化工作领导小组办公室。

第二阶段，组织实施集中采购阶段（2013年2月1日至5月31日）。严格实行政府集中采购，所需经费经市、县（区）政府批准后，由市级财政部门集中支付。政府采购部门要本着“以正版化为重点，兼顾国产化”的原则，在充分考虑实际工作需要和本级政府财政状况的基础上，选用质量优秀、性价比合理、运行稳定、安全可靠的计算机软件，并及时配发给各机关。明年5月底前完成政府集中采购。

第三阶段，培训安装阶段（2013年6月1日至7月10日）。明年7月底前，由供货商对各部门的专职管理员进行统一培训，熟悉掌握新装软件的操作使用。安装工作由软件正版化工作领导小组办公室统一组织协调，根据编制的通用办公软件计划，由集中采购中标的软件厂商分别为各部门删除盗版软件，安装正版软件。各单位要积极配合，并对更换后的正版软件建立专项档案，以便加强日常管理和接受监管部门的检查。

各级机关要在软件提供商的配合下，严格将配发的软件安装到位，对于安装中遇到的问题，由软件提供商配合解决。各单位在安装前须将有关资料进行备份，防止丢失和泄密。

第四阶段，验收评估阶段（2013年7月11日至7月31日）。市政府将把软件正版化工作纳入2013年对各县区、经济区及市直部门政府绩效考核指标之一。由市新闻出版局、市财政局联合制定软件资产管理办法，并对更换正版软件情况进行全面验收检查。检查的重点是：操作系统软件、办公软件和杀毒软件。发现电脑中其它未经授权软件，限期纠正或当场予以删除，并通报批评。最后，全面总结全市软件正版化工作。

四、组织保障

为了保证软件正版化工作有序进行，市政府成立软件正版化工作领导小组，全面负责推进全市软件正版化工作，各县（区）、经济区必须成立相应领导小组，切实加强领导，对软件正版化工作做出具体安排部署，市直各部门要建立“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关职能部门切实承担责任”的工作机制，确保此项工作顺利进行。

五、规范管理

1.各部门要认真贯彻执行《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》等法律法规，自觉维护软件开发者的著作权。要教育本单位工作人员强化版权意识，自觉抵制使用盗版软件，切实做到本单位所使用的计算机不安装未经授权的软件。

2.新增计算机时，要将购买正版软件费用一并纳入本部门财政预算，今后政府不再统一更换、安装计算机软件。对随机预装的软件要认真核实其有无授权许可，确保其软件的合法性，避免承担侵权连带责任。

3.各部门对正版软件要进行规范化管理。要按照《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《关于加快推进市、县级政府机关软件正版化检查整改工作的通知》（辽版权字〔2012〕17号）及《辽宁省人民政府办公厅转发国务院研究部署打击侵权假冒及推进政府机关软件正版化工作会议纪要的通知》（辽政办明电〔2012〕110号）等文件精神，将软件管理纳入固定资产进行核算和管理，并有专人负责，定期监督检查。要建档造册，将正版软件授权文本以及正版软件的种类、型号、数量、购买安装日期、报废记录等存档备案，确保所购置或开发的软件为正版软件。

4.各单位要加强对软件正版化工作的领导，维护政府保护知识产权的良好形象。因使用盗版软件引起侵权诉讼、损害机关形象的，除当事人承担相应的民事责任和行政责任外，部门负责人也应承担相应的行政责任。

5.各单位在完成更换、安装正版软件工作后，要结合实际制定具体管理措施，对本单位计算机通用正版软件进行规范管理。

六、有关要求

1.提高认识，加强领导。各级政府各部门要将此项工作纳入本地区、本部门2013年工作责任目标，从树立和落实科学发展观、发展我国民族软件产业，从依法行政、树立政府形象，从保护知识产权、维护良好市场经济秩序的高度，增强做好软件正版化工作的使命感和责任感。实行“一把手”负总责、分管副职具体负责、专业人员承办、职能部门监督的管理机制，保证本部门软件正版化规范运行。

2．团结协作，密切配合。市县级党政机关使用正版软件工作由市县（区）人民政府软件正版化工作领导小组办公室负责推进，新闻出版（版权）局作为牵头单位，要充分发挥组织、协调、督促的职责，人社、经信、财政、采购等部门要配合做好调查摸底、经费预算、集中采购、安装培训等工作，确保按时、保质完成软件正版化工作。

3．精心组织，周密安排。实现软件正版化，是一项全新的工作，业务性强、工作量大，不同于一般的物资采购、安装。为此，无论是承办部门还是相关各部、委、办、局都要根据自己承担的责任，制定切实可行的工作措施，认认真真、扎扎实实、一环扣一环地做好每一项工作，保证按时保质完成任务。

4．搞好宣传，加强督查。在落实软件正版化工作中，各部门要组织本单位认真学习《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》，搞好宣传教育，强化版权意识，自觉抵制盗版软件。各县区在每一阶段结束时，要及时上报工作情况；市政府适时组织督查，对行动迅速、措施得力、成效显著的进行通报表扬；对行动迟缓，工作不力的予以通报批评。

附件：1.盘锦市软件正版化工作领导小组名单

2.盘锦市政府机关软件正版化调查工作统计表

附件1：

盘锦市软件正版化工作领导小组名单

组  长：  潘元松   市政府副市长

副组长：　袁胜利　 市政府副秘书长

郭康生   市文化广电（新闻出版、 版权）局党委书记、局长

成  员：  王立群    市财政局副局长

李士库    市经信委副主任

许香秋    市科技局副局长

宋玉柱    市服务业委员会副主任

苏志伟    市文化广电（新闻出版、版权）局副局局长

领导小组下设办公室，办公室设在市文化广电（新闻出版、 版权）局，办公室主任郭康生（兼）。