盘锦市兴隆台区河长制办公室        2021年11月24日

兴隆台区召开总河长工作会议

2021年11月24日，区委常委、副区长宋伟峰在区政府五楼常务会议室主持召开兴隆台区河长制工作会议暨河湖“清四乱”攻坚行动二次推进会议。会议听取了11月5日以来，区河长制办公室关于我区开展河湖“清四乱”攻坚行动工作进展情况的汇报，对市级通报中我区还未解决的“四乱”问题提出了整改意见和工作要求。

会议指出，市河长办【2021】12号通报中我区存在的8个河湖“四乱”问题，自11月5日以来，在相关责任部门的积极推动下，在区公安分局和综合执法局的协助配合下，河湖“清四乱”攻坚行动取得一定进展，11月30日期限内4处能够完成整改，4处在期限内不能完成整改。4处完成整改包括：区农业和水利服务中心负责整改的辽河堤防上新工街道十里花溪看护房和兴海街道于岗子站东北侧违建房屋，两个当事人均已承诺11月30日前按期自行拆除。新工街道负责整改的粮家村六零河河道内堆放大量固体废弃物及违建木架平台已整改完成。新工街道负责整改的粮家村北侧辽河堤防内违建看护房无合法用地手续及水利部门审批许可手续，确属违建，11月30日前可完成该违建房屋的拆除工作。

会议强调，针对4处未能按期完成整改的问题，各街级河长要严肃工作态度，加大贯彻执行力度，以属地街道为主体，会同公安、综合执法、农水中心等部门通力合作，千方百计、顶住压力务必在规定时间内确保整改到位，并做好留存案底工作。

会议议定：

- 由曙光街道按市河长办批复的延期整改时限（12月31日之前）继续负责整改大锦线与辽河交汇处西北侧300米违建看护房。

- 辽河河道裴家村老林场看护房无任何审批许可手续，确属违建，由兴海街道继续负责整改，限期对其进行拆除。

- 粮家村北侧辽河堤防内砖混房近期不具备拆除条件，由新工街道按市河长办批复的延期整改时限（12月31日之前）继续负责整改。

- 由新工街道继续负责整改粮家村北侧原盘锦化肥厂废弃提水泵站，并积极寻找依据，区河长办配合向市河长办上报情况说明，争取宽限完成期限。存在整改完成困难情况要及时以书面材料形式上报区政府。

出席会议的有：区委常委、副区长宋伟峰、区农业和水利中心王立斌、曙光街道李贵臣、兴海街道李程、新工街道谢雪峰、区公安局刘邦国、区城市管理行政执法局庞学满。