附件3

| 县本级预算项目（政策）重点绩效评价表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 水系连通及农村水系综合治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管预算部门 |  |  | 盘山县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  |  | 盘山县水利局 |  |  |  |  | 实施期 |  | 2020年 1- 2020 年 12月 |  |  |
| 项目预算资金 |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度预算资金总额： |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 1200 |  | 24% |
|  |  |  | 其中：财政拨款收入 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 1200 |  | 24% |
|  |  |  | 中央提前告知转移支付资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入政府性基金预算管理收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 目标1：水系连通，农村水系综合治理。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |
|  |  |  | 目标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 绩效 指标 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值 |  |  | 全年 完成值 | 权重 | 指标解释 |  | 评分 标准 | 指标得分 |
|  |  |  |  | 运算 符号 | 内容 | 度量单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 决策 指标 决策 指标 | 项目 立项 | 指标1 | “=” “≤”“≥”“＜”“＞” “=” “≤”“≥”“＜”“＞” “=” “≤”“≥”“＜”“＞” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效 目标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资金 安排 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 指标 | 业务 管理 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算 管理 | 指标1水系连通及农村水系综合治理资金执行率 |  | 100 | % | 24 | 10 | 水系连通及农村水系综合治理资金执行率 |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：水系连通，农村水系综合治理 |  | 100 | % | 100 | 12.5 | 水系连通，农村水系综合治理 |  | 12 | 12 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 指标 | 指标1：维修检测合格率 |  | 100 | % | 100 | 12.5 | 维修检测合格率 |  | 12 | 12 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 指标1：完成时间 |  | 100 | % | 100 | 12.5 | 完成时间 |  | 12 | 12 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 指标 | 指标1:成本节约率 |  | 100 | % | 100 | 6 | 成本节约率 |  | 6 | 6 |
|  |  |  | 指标2：资源节省率 |  | 100 | % | 100 | 6 | 资源节省率 |  | 6 | 6 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：保障灌溉有效进行 |  | 100 | % | 100 | 30 | 保障灌溉有效进行程度 |  | 30 | 30 |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会服务对象满意度 |  | 100 | % | 98 | 5 | 社会服务对象满意度 |  | 4.9 | 4.9 |
|  |  |  | 指标2：员工对象满意度 |  | 100 | % | 98 | 5 | 员工对象满意度 |  | 4.9 | 4.9 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众满意度指标 | 指标1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 评价得分 |  |  | 89.8 |
| 说明 |  | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。