附件4

2020年度盘山县中医院改扩建及重大疫情救助基地项目（政策）重点绩效评价报告

- （参考提纲）

一、基本情况

- 1.项目（政策）概况。包括项目（政策）设立依据：按照国家发改委、国家卫健委、国家中医药管理局联合下发的《关于优化调整2020年度卫生领域中央预算内投资计划建议方案的通知》、《公共卫生防控救治能力建设方案》文件要求和省发改委、省财政厅联合下发的《关于做好抗疫特别国债基础设施建设项目申报工作的函》的通知。盘县行批字[2020]254号批复文件、项目内容：项目占地面积约32750平方米，建筑面积约25403.86平方米，计划建设综合门诊楼一座，面积3292.13平方米；治疗病房楼一座，面积12186.96平方米，方舱医院一座，面积6583.7平方米，具有隔离防疫收治等功能，隔离床位数量85张，其中有30张具有负压呼吸治疗仪功能的隔离床位；食堂建筑面积2093平方米（其中地上建筑面积1741平方米；地下消防泵房及水池建筑面积352平方米；）氧气站建筑面积183.85平方米；配电站建筑面积371.16平方米，污物处理站建筑面积166.31平方米；连廊一（二层连廊，一层架空）建筑面积134.37平方米；连廊二（二层连廊，一层架空）建筑面积201.02平方米；地下污水处理池建筑面积191.36平方米（不计容面积）。建成后形成中医药诊疗治疗、康复、疫情救治基地为特色的综合型中医医院。未来二期建设占地面积7000平方米，建筑面积35000平方米，建成后提供周边500张床位的需求。

- 实施情况：病房楼主体砌筑、抹灰完成，外墙保温完成85%室内水暖、电、消防、排烟、医氧管线完成，地热铺设完成，干挂理石正在施工。门诊楼，室内管线完成，附跨主体完成；食堂砌筑抹灰完成，窗户占框完成；方舱医院排风、通风、新风管线正在安装，砌筑施工。

- 资金投入和使用情况等。抗疫特别国债资金10000万元，已使用6339万元。

- 2.项目绩效目标。包括总目标和阶段性目标。预计2021年12月末投入使用。

二、项目（政策）绩效管理情况

- 1.事前绩效评估情况。

- 2.绩效目标和指标设置情况。

- （1）县医院配套设备招标

- （2）完成购买主体楼

- （3）质量合格率

- （4）工程实施进度

- （5）合理使用原材料

- 3.绩效监控情况。

- 本年完成所有设备招标工作，完成购买主体楼，质量合格率为95%，建立了建立成本节约奖罚制度，完成了年初指定的工程进度目标。

- 4.绩效自评情况。

三、绩效重点评价工作开展情况

- 1.绩效评价目的、对象和范围。

- 本次评价的目的主要是为了解国家特别防疫国债使用情况和进度，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

- 本次评价的对象是2020年度盘山县中医院改扩建及重大疫情救助基地项目.

- 2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- （1）评价原则：坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（2）评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评，运用比较法、第三方机构评议等方法进行评价。

- 3.评价过程描述。

- 四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

本年度基本完成各项绩效目标

- 2.总评价得分及评价等级。其中，绩效评价等级依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-89分（含80分）为良；

综合得分在60-79分（含60分）为中；

综合得分在0-59分为差。

总评价得分85分

- 各项评价指标得分及情况分析。

- 本年完成所有设备招标工作，完成购买主体楼，质量合格率为95%，建立了建立成本节约奖罚制度，完成了年初指定的工程进度目标。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

- 经验：按照计划逐步完成项目进度，有助于量化项目完成情况。

- 存在的问题：绩效评价工作经验不足，缺乏指导。