兴河长办发〔2022〕13号

关于印发盘锦市兴隆台区河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治专项行动实施方案的通知

各街道办事处、区河长制各成员单位单位：

根据省、市河长办的工作部署，为认真贯彻落实松花江、辽河流域省级河湖长联席会议精神，按照松辽委关于开展松辽流域河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治专项行动有关工作要求，区河长办制定了《盘锦市兴隆台区河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治专项行动实施方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

盘锦市兴隆台区河长制办公室

2022年11月8日

盘锦市兴隆台区河湖岸线利用建设项目和特定活动

清理整治专项行动实施方案

按照省、市河长办的工作部署，为认真贯彻落实辽河流域省级河湖长联席会议精神，按照松辽委关于开展松辽流域河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治专项行动的工作要求，结合我区实际，制定本方案。

一、清理整治范围及对象

(一）清理整治范围。清理整治范围为境内全部河流。清理整治工作由区水行政主管部门组织开展。

(二）清理整治对象。清理整治对象为河道管理范围内已建、在建的违法违规的建设项目和特定活动。

建设项目主要包括跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

特定活动主要包括弃置砂石或者淤泥，爆破、钻探、挖筑鱼塘，在河道滩地存放物料、开采地下资源及进行考古发掘。

另外，包括涉及岸线利用的岸线整治修复、生态廊道建设、滩地生态治理、公共体育设施、渔业养殖设施、航运设施、航道整治工程、造（修、拆）船项目、文体活动等河道管理范围内建设项目或特定活动。

二、工作目标

全面查清全区河湖岸线利用现状，建立河湖岸线利用建设项目和特定活动工作台账和许可信息数据库。2023年12月31日前，完成辽河、绕阳河排查问题清理整治任务；2024年5月31日前，完成所有问题清理整治任务，实现全区岸线管控规范化目标。

三、基本原则

(一）依法依规。以《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规为依据，全面查清违法违规问题，依法依规坚决清理整治到位。

(二）分类施策。区分项目性质、违法违规实质等，实事求是、考虑现实、兼顾历史，分类明确违法违规问题清理整治方案。

(三）属地负责。本次专项行动由区级总河长负总责，街级河长对责任河流负责。本次专项行动与“妨碍河道行洪突出问题专项清理整治”和“绕阳河妨碍行洪突出问题专项清理整治”工作相结合，全面梳理本级负责的已审批项目信息，认真排查负责管理的河湖岸线利用建设项目和特定活动情况，按照谁设障、谁清除的原则，落实属地管理责任和整改主体责任，扎实推进专项行动工作开展。

四、工作安排

专项行动按全面排查、清理整治两个阶段进行。

(一）全面排查（2022年10月-2023年8月）

自查（2022年10月-2023年2月）。区水行政主管部门制定辖区内河湖岸线利用建设项目和特定活动清理整治专项行动实施方案，组织各相关街道全面摸清辖区内岸线利用建设项目和特定活动情况，不留空白、不留死角、不得瞒报漏报，并对各相关街道自查成果进行审核。排查内容主要包括岸线利用建设项目和特定活动名称、类型、位置、建设时间、问题情况等。根据排查情况，逐项梳理是否办理河道管理范围内建设项目审批或特定活动审批，判定是否存在违法违规问题。

2023年2月20日前，区水行政主管部门将岸线利用建设项目和特定活动排查清单（附件1)、清理整治清单及清理整治意见（附件2)及相关许可文件信息报送市水利局。

(二)清理整治(2022年10月-2024年5月)

1．依法依规办理审批手续。对于排查出的问题，经市级水行政主管部门按照河道审批权限研究认定可以补办审批手续的，要组织建设单位或运行管理单位编制防洪评价报告，经防洪评价论证审查通过后，依法依规补办审批手续，对于严重阻水，影响防洪工程安全的建设项目和特定活动补办审批手续要在2023年5月31日前基本完成。

河湖岸线利用建设项目和特定活动防洪评价报告可按照河流、行政区减、项目等批量编制，报告编制的内容在满足审查审批要求的前提下，可适当简化。对于河道内浮桥，纳入路网规划建设的，按河道管理范围内建设项目管理；未纳入路网规划、涉及民生需求的，按河道管理范围内特定活动管理。

2.分类施策，应清尽清。对于排查出的问题，经市级水行政主管部门按照河道审批权限研究认定不能补办审批手续的，要组织科学评估或制定整改方案进行清理整治。

(1)对于1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》实施前未经审批的岸线利用建设项目和特定活动作为历史遗留问题，经各级水行政主管部门科学评估，不影响防洪安全或通过其他措施可以消除不利影响的可在确保安全的前提下稳妥处置。评估意见报上级水行政主管部门备案。

(2)对1988年6月《中华人民共和国河道管理条例》实施后的违法违规岸线利用建设项目和特定活动，区分不同情况，依法依规分类处理，予以规范整改、消除不利影响，区水行政主管部门组织建设单位或运行管理单位及时制定整改方案，推进整改工作，相关部门配合，整改方案报送市政府或市级河长同意后于2023年9月30日前报省河长办（省水利厅）备案，对情况复架、整改准度大，确实难以按时完成清理整治任务的项目，要制定安全度汛预案，落实度汛措施，确保防洪安全。整改方案需明确整改时限，责任单位，责任人，经市级总河长审定同意后，报省河长办（省水利厅）备案。

3.明确阶段任务，全力推进清理整治。区级水行政主管部门按照清理整治意见，及时组织开展防洪评价论证审查，抓紧开展清理整治，2023年5月31日前，基本完成严重阻水、影响防洪工程安全的建设项目和特定活动清理整治；2023年12月31日前，基本完成流域面积1000平方公里以上河流和所有湖泊排查问题清理整治任务；2024年5月31日前，基本完成其他河流排查问题清理整治任务。

五、工作要求

(一)提高政治站位。各级河湖长、河长制办公室、水行政主管部门及相关部门要全面贯彻落实习近平总书记生态文明思想和关于防汛抢险救灾工作作出的重要指示精神，深入贯彻落实“节水优先、空问均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，进一步提高思想认识，将专项行动作为强化河湖长制的重要内容，采取有效措施，确保专项行动取得实效，为全面推动全区河湖管理保护提档升级，维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。

(二)落实责任要求。各级河湖长要切实担起河湖水域岸线保护责任，区水行政主管部门加强对专项行动的组织协调。积极指导督促各街道压实责任，区河长制办公室、水行政主管门要真抓实干，尽职尽责，对各自职责范围内的工作进度和质量负责，确保按期、保质保量清理整治到位。

(三)强化责任追究。要将专项行动纳入河湖长制考核工作，对于专项清理整治进度缓慢的街道，区河长办将视情况适时提请区级河长开展专题调度。对于清理整治中发现的瞒报漏报、虚假整改、责任不落实、整改不力，失职失责的责任单位和责任人，区级河长要约谈相应河长或部门负责人，问题严重的将依法依规予以追责问责。

(四)做好信息报送。各项工作单位按要求做好信息报送工作。一是从2022年11月起，每月1日前将上月专项行动工作进展情况（附件2）报区河长办。二是2023年11月30日前将专项行动阶段总结报告，延期整改项目清单及整改方案报送区河长办，2024年4月30日前将专项行动总结报告，延期整改项目污单及整改方案报送区河长办。

联系人：杨福贵         联系电话：15942748484

附件：1河湖岸线利用建设项目和特定活动排查清单

2河湖岸线利用违法违规建设项目和特定活动清理整治清单

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市河湖岸线利用建设项目和特定活动排查清单 |
| 序号 | 项目/活动名称 | 排查类型（建设项目/特定活动） | 项目类型 | 所在河流、湖泊 | 所在位置 | 所在位置地理坐标 | 建设或运行主体 | 建设时间 | 许可情况 | 过堤形式 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 城市 | 县区 | 乡镇/街道 | 村屯 | 经度 | 纬度 |  |  | 有无许可 | 许可单位 |  |  |
| 填报单位（市级水行政主管部门）： （盖章） |  |  |  |  |  | 年 月 日 |
| 填表说明： 1.排查类型：按“建设项目”或“特定活动”填写。 2.项目类型：建设项目按桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等填写；特定活动按弃置砂石或者淤泥，爆破、钻探、挖筑鱼塘，在河道滩地存放物料、开采地下资源、考古挖掘等填写。其他项目或特定活动按岸线整治修复、生态廊道建设、滩地生态治理、公共体育设施、渔业养殖设施、航运设施、航道整治工程、造（修、拆）船项目、文体活动等填写。 3.所在位置地理坐标：经纬度保留小数点后8位，例如：125.32409200°、43.92016100°。 4.建设或运行主体，正在建设的，填写建设单位名称；已经运行的，填写运行单位名称。 5.许可情况：有许可的填写“有”，并填写许可单位；无许可的，填写“无”。 6.过堤形式：选填“跨堤”、“穿堤”、“爬堤”等。 市河湖岸线利用违法违规建设项目和特定活动清理整治清单 填报单位（市级水行政主管部门）： （盖章） 年 月 日 序号 项目/活动名称 排查类型（建设项目/特定活动） 项目类型 所在河流、湖泊 所在位置 所在位置地理坐标 建设或运行主体 建设时间 问题情况描述 清理整治完成时限（年/月/日） 是否完成整改 整治意见 河长及职务 水行政主管部门责任人及职务 备注 城市 县区 乡镇/街道 村屯 经度 纬度 市级 县级 省 市 县 填表说明： 整改意见：按“拆除取缔”、“开展防洪影响评价论证”等情况分类填写。 |