盘锦市收购存量商品房用作

保障性住房工作实施方案

为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于加大保障性住房建设和供给的决策部署，加大存量商品房收购力度，提升住房保障能力，着力解决新市民、青年人等群体住房困难问题，健全完善我市住房保障体系，加快构建房地产发展新模式，根据《住房和城乡建设部关于做好收购已建成存量商品房用作保障性住房有关工作的通知》（建保〔2024〕44号）《辽宁省加大存量商品房收购力度进一步提升住房保障能力的若干措施的通知》（辽政办发〔2025〕1号）《关于印发<关于做好收购已建成存量商品房用作保障性住房工作的指导意见>的通知》（辽住建〔2024〕83号）等文件精神，结合我市实际，制定本方案。

- 一、基本原则

（一）坚持政府主导，市场运作。各县区人民政府、辽滨经开区管委会分别指定国有企业开展收购存量商品房用作保障性住房工作，充分发挥政府在政策指导、金融支持、统筹收购、监管运营等方面主导作用。收购中要尊重开发企业、银行业金融机构、保障对象等各方主体意愿，由开发企业结合自身实际自主决定出售商品房条件；由银行业金融机构按照风险自担、商业可持续原则，自主决定贷款支持条件；由保障对象根据房源区位、品质、价格等自主选择参与配租。

（二）坚持以需定购，精准保障。各县区人民政府、辽滨经开区管委会根据本地区房地产市场总体情况，细致开展本地区新市民、青年人群体保障性住房需求摸排，重点满足新毕业大学生、进城农民工和引进人才群体多层次住房需求，提前汇总归集保障性住房需求信息，结合本地区商品房市场库存总量、户型、位置、配套等情况，合理确定用于收购房源。

- 坚持规范实施，严格管理。各县区人民政府、辽滨经开区管委会要根据有关规定明确收购房源基本条件、操作程序、定价机制，按照保障群体可负担、项目资金可平衡、发展可持续原则，做好项目风险评估和成本测算，坚持“成熟一个、收购一个”，确保房源收购过程公开公正，规范透明。要确保收购房源能够有序配租，按照保本微利原则实行可持续运营。要对保障性住房收购、租赁、装修改造等全过程实施监督监管，保障性住房不得上市销售或变相销售，严禁以保障性住房为名违规经营或套取优惠政策。

- 二、工作计划

- （一）总体计划

- 2025-2027年，全市总计收购2386套存量商品房用作保障性租赁住房。其中：盘山县收购351套；双台子区收购385套；兴隆台区收购926套；大洼区收购450套；辽滨经开区收购274套。

- （二）2025年计划

- 2025年，全市总计收购793套存量商品房用作保障性租赁住房。其中：盘山县收购117套；双台子区收购129套；兴隆台区收购308套；大洼区收购149套；辽滨经开区收购90套。

- （三）2026年计划

- 2026年，全市总计收购793套存量商品房用作保障性租赁住房。其中：盘山县收购117套；双台子区收购129套；兴隆台区收购308套；大洼区收购149套；辽滨经开区收购90套。

- （四）2027年计划

- 2027年，全市总计收购800套存量商品房用作保障性租赁住房。其中：盘山县收购117套；双台子区收购127套；兴隆台区收购310套；大洼区收购152套；辽滨经开区收购94套。

- 三、重点工作任务

- （一）建立房源供给台账。（2025年4月）

各县区人民政府、辽滨经开区管委会组织住房和城乡建设部门开展本地区存量商品房库存情况摸排，建立项目手续办理情况、综合开发成本、市场平均销售价格、存量商品房户型及楼栋分布等各类建设信息情况台账。

- （二）确定收购主体。（2025年4月）

各县区人民政府、辽滨经开区管委会确定本地区1家国有企业作为收购存量商品房用作保障性住房工作实施主体。选定的国有企业及其所属集团不得为政府融资平台且符合商业银行授信要求，坚持市场化运营，严格避免新增地方政府隐性债务。

- （三）建立保障性住房需求轮候库。（2025年5月）

各县区人民政府、辽滨经开区管委会组织住房和城乡建设部门会同人社等部门开展本地区新市民、青年人群体保障性住房需求摸排，重点满足新毕业大学生、进城农民工和引进人才群体多层次住房需求。同时，在本地区政务大厅、镇街等设立保障性住房申请现场受理窗口，并逐步建立手机APP、小程序等网上受理渠道，组织指导相关群体自行申报保障性住房需求。根据以上摸排和自行申报结果建立本地区保障性住房需求轮候库，详细掌握本地区保障性住房总体需求人数、群体分类、住房要求位置及户型等各类信息情况。

- 迅速实施收购。（2025年5月）

- 各县区人民政府、辽滨经开区管委会组织收购主体会同有关部门根据房源供给台账和保障性住房需求轮候库开展成本测算和可行性分析，制定年度保障性住房收购计划，坚持“成熟一个、收购一个”，具备条件的项目要迅速组织收购。收购主体要主动与银行业金融机构、开发企业对接，申请使用地方政府专项债券，协调银行业金融机构给予贷款支持，用足用好金融政策。项目收购后，收购主体要做好房源装修改造和配租管理等工作，明确租金价格，自负盈亏，单独核算。

- 有序组织配租。（2025年6月-12月）

收购存量商品房具备配租条件后，各县区人民政府、辽滨经开区管委会组织收购主体会同有关部门根据本地区保障性住房需求轮候库综合按照保障性住房需求申报顺序、申报条件、项目位置及户型等因素开展配租。配租前各收购主体应向社会发布公告，内容包括项目地址、房源数量、租金价格、户型等信息；配租过程中要确保依法依规，公平公正，与配租人签订租赁合同；保障性住房具体使用、退出和续租等管理规定，由收购主体根据本地区实际细化制定。

- 四、工作要求

（一）明确房源标准。收购的存量商品房房源应为相关手续齐全、可办理不动产权证书的已建成商品房。保障性租赁住房户型面积为建筑面积不超过120平方米的户型。各县区人民政府、辽滨经开区管委会根据市场房源和需求实际及房地产发展趋势等因素，可适当调整户型标准。

（二）明确收购价格。保障性住房收购工作的实施主体可委托具备资质的专业机构对房源进行核算，根据市场房源和需求实际，按照商业可持续原则、以合理市场价格确定收购价格。

（三）明确配租价格。收购存量商品房用于开展保障性租赁住房租金，按照可负担、可持续的原则，不高于同地段、同品质的市场租赁住房租金的80%确定，各收购主体可根据市场实际和需求情况参考市场价格自行确定租金比例。市场参考租金由收购主体委托专业机构评估测算确定，并根据市场变动情况适时调整。调整前各县区人民政府、辽滨经开区管委会应将调整情况向市住房和城乡建设局报备。

- 五、保障措施

（一）加强组织领导。成立全市收购存量商品房用作保障性住房工作专班，由市政府分管住房城乡建设的负责同志任组长，成员单位包括市住房和城乡建设局、市自然资源局、市财政局、市人社局、市国资委、市税务局、国家金融监管总局盘锦监管分局、中国人民银行盘锦市分行、各县区政府及辽滨经开区管委会。工作专班下设办公室，办公室设在市住房和城乡建设局，办公室主任由市住房和城乡建设局分管负责同志担任，负责全市收购已建成存量商品房用作保障性住房工作各项日常组织、协调、推进和指导工作。各县区人民政府、辽滨经开区管委会参照市级组织架构，成立相应工作专班。

（二）明确工作职责。住房和城乡建设部门负责制定出台全市保障性租赁住房管理办法，负责收购已建成存量商品房用作保障性住房项目认定和其他日常组织、协调、推进和指导工作；自然资源部门负责协助收购主体办理不动产转移登记手续；财政部门负责用好用足地方政府专项债券政策，对收购存量商品房用作符合条件的保障性住房项目给予支持；人社部门负责配合住房和城乡建设部门摸排保障性租赁住房群体人员数量；国资部门负责指导国有公司依法依规开展收购存量商品房，监督国有公司经营行为；税务部门负责落实收购存量商品房用作保障性住房各环节相关税费优惠政策；金融监管部门负责指导、协调银行业金融机构制定支持全市存量商品住房收购融资政策，提供相关优惠利率贷款服务；人民银行负责做好收购存量商品住房作为保障性住房再贷款工作；各县区人民政府、辽滨经开区管委会负责落实工作属地责任，统筹做好存量商品房收购、轮候库建设及保障性租赁住房配租管理等工作。

（三）健全工作机制。各责任单位要将收购存量商品房用于保障性住房工作纳入重要议事日程，以确保完成收购和推动有效配租为目标导向，压实主体责任，细化工作措施。健全跨部门、多层级的工作机制，统一协调解决遇到的困难和问题，用改革创新的办法攻坚克难，确保各项工作措施落到实处、取得实效。

（四）加强宣传引导。工作专班成员单位要加强政策宣传解读、示范引领和舆论引导。通过各类新闻媒体、官方平台多渠道向社会准确发布国家有关保障性住房的政策信息，推广经验做法，加大力度宣传保障性住房工作进展，增强市场预期，营造良好社会舆论环境。

盘锦市住建局办公室 2025年4月11日印发