- 1：

- 一体化重点建设项目

| 序号 | 城市 | 项 目 | 装机容量（MW） | 供热面积 （万m2） | 替代锅炉数目 | 替代锅炉吨位 | 计划开工时间 | 计划完成时限 | 总投资 （亿元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 2×350 | 1200 | 133 | 1872 | 2011.11 | 2013.6 | 30 |  |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 1200 | 133 | 1872 |  |  |  |  |

- 附件2：                       淘汰燃煤锅炉房项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 锅炉房数量（座） | 锅炉数量（台） | 锅炉吨位（吨） | 拆除时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 火车站家属楼 | 1 | 1 | 4 | 2013 |  |
| 2 | 盘锦 | 省地勘二对家属楼锅炉房 | 1 | 1 | 2 | 2013 |  |
| 3 | 盘锦 | 市二院锅炉房 | 1 | 2 | 8 | 2013 |  |
| 4 | 盘锦 | 荣兴街道所属供暖小锅炉房 | 4 | 5 | 8.5 | 2013 |  |
| 5 | 盘锦 | 盘山县高级中学锅炉房 | 1 | 2 | 12 | 2013 |  |
|  |  | 2013年合计 | 8 | 11 | 34.5 |  |  |
| 6 | 盘锦 | 四季花园小区锅炉房 | 1 | 2 | 8 | 2014 |  |
| 7 | 盘锦 | 庆平小区锅炉房 | 1 | 3 | 30 | 2014 |  |
| 8 | 盘锦 | 腾飞食品公司锅炉房 | 1 | 1 | 1.75 | 2015 |  |
| 9 | 盘锦 | 东方沥青厂锅炉房 | 1 | 1 | 2 | 2015 |  |
| 10 | 盘锦 | 芦苇科研所锅炉房 | 1 | 1 | 2 | 2015 |  |
| 11 | 盘锦 | 盘山县朝鲜族中学锅炉房 | 1 | 1 | 1 | 2015 |  |
| 12 | 盘锦 | 信实物业锅炉房 | 1 | 1 | 4 | 2015 |  |
| 13 | 盘锦 | 二界沟镇所属供暖小锅炉房 | 2 | 2 | 3 | 2014 |  |
| 14 | 盘锦 | 荣滨街道所属供暖小锅炉房 | 1 | 1 | 1.5 | 2015 |  |

- 附件3：       电力行业燃煤锅炉除尘设施升级改造项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 锅炉总吨位（t/h） | 改造后综合除尘效率（%） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 1# | 25 | 220 | 99 | 2014 |  |
| 2 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 2# | 20 | 220 | 99 | 2014 |  |
| 3 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 4# | 30 | 410 | 99 | 2014 |  |
| 4 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 5# | 30 | 410 | 99 | 2014 |  |
| 5 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | 1# | 12 | 75 | 99 | 2014 |  |
| 6 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | 2# | 12 | 75 | 99 | 2014 |  |
| 7 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 1# | 12 | 75 | 99 | 2014 |  |
| 8 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 2# | 25 | 75 | 99 | 2014 |  |
| 9 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 3# | 12 | 240 | 99 | 2014 |  |
| 10 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 4# | 12 | 240 | 99 | 2014 |  |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 190 | 2040 |  |  |  |

注：华润盘锦电厂运行后盘锦热电有限公司、辽河石油勘探局热电集团公司立即关停

- 附件4-1：       非电燃煤锅炉除尘设施升级改造重点项目

| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 锅炉型号/类型 | 锅炉（兆瓦） | 锅炉（蒸吨） | 现有除尘设备 | 除尘效率 | 改造除尘设备 | 除尘效率 | 总投资，万元 | 申请中央财政资金，万元 | 地方、企业配套资金，万元 | 竣工验收时间（年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双台子区 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 100.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 2014.12 |  |
| 2 | 双台子区 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 100.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 2014.12 |  |
| 3 | 双台子区 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 100.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 2014.12 |  |
| 4 | 兴隆台区 | 盘锦广田热电有限公司 | DHL70-1.6/150/90-Ⅱ型/层燃 | 70 | 100.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 800.00 | 320.00 | 480.00 | 2014.12 |  |
| 5 | 兴隆台区 | 盘锦广田热电有限公司 | QXL64-1.6/150/90-AⅡ/层燃 | 64 | 91.43 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 731.43 | 292.57 | 438.86 | 2014.12 |  |
| 6 | 兴隆台区 | 盘锦广田热电有限公司 | QXL64-1.25/130/70-AⅡ/层燃 | 64 | 91.43 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 731.43 | 292.57 | 438.86 | 2014.12 |  |
| 7 | 大洼县 | 盘锦圣宏热力有限公司 | QXL-58-150/90-AII/层燃 | 58 | 82.86 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 662.86 | 265.14 | 397.71 | 2014.12 |  |
| 8 | 兴隆台区 | 盘锦市生态园区有限公司 | DEL14-1.0/95/70-AⅡ/层燃 | 35 | 50.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 400.00 | 160.00 | 240.00 | 2014.12 |  |
| 9 | 双台子区 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL45-2.5/400-AⅡ | 31.5 | 45.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 360.00 | 144.00 | 216.00 | 2014.12 |  |
| 10 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | QXL29-1.6/150/90-AII/层燃 | 29 | 41.43 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 331.43 | 132.57 | 198.86 | 2014.12 |  |

- 附件4-2：        非电燃煤锅炉除尘设施升级改造重点项目

| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 锅炉型号/类型 | 锅炉（兆瓦） | 锅炉（蒸吨） | 现有除尘设备 | 除尘效率 | 改造除尘设备 | 除尘效率 | 总投资，万元 | 申请中央财政资金，万元 | 地方、企业配套资金，万元 | 竣工验收时间（年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | QXL29-1.6/150/50/90-AII/层燃 | 29 | 41.43 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 331.43 | 132.57 | 198.86 | 2014.12 |  |
| 12 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 13 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 14 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 15 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 16 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局渤海事业处 | DZL29-1.25/95/70-AII/层燃 | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 17 | 兴隆台区 | 盘锦市生态园区有限公司 | DEL28-1.0/95/70-AⅡ/层燃 | 28 | 40.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 320.00 | 128.00 | 192.00 | 2014.12 |  |
| 18 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局电力集团公司 | SHL35-1.6/350-A2/层燃 | 24.5 | 35.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 280.00 | 112.00 | 168.00 | 2014.12 |  |
| 19 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局电力集团公司 | SHL35-1.6/350-A2/层燃 | 24.5 | 35.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 |  | 280.00 | 112.00 | 2014.12 |  |

- 附件4-3：     非电燃煤锅炉除尘设施升级改造重点项目

| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 锅炉型号/类型 | 锅炉（兆瓦） | 锅炉（蒸吨） | 现有除尘设备 | 除尘效率 | 改造除尘设备 | 除尘效率 | 总投资，万元 | 申请中央财政资金，万元 | 地方、企业配套资金，万元 | 竣工验收时间（年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局电力集团公司 | SHL35-1.6/350-A2/层燃 | 24.5 | 35.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 280.00 | 112.00 | 168.00 | 2014.12 |  |
| 21 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局电力集团公司 | SHL35-1.6/350-A2/层燃 | 24.5 | 35.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 280.00 | 112.00 | 168.00 | 2014.12 |  |
| 22 | 大洼县 | 辽宁省盘锦石油化工有限公司 | DZL-30-AII/层燃 | 21 | 30.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 240.00 | 96.00 | 144.00 | 2014.12 |  |
| 23 | 兴隆台区 | 辽河油田经济贸易置业总公司 | QXL23－17.5－AⅡ | 16.1 | 23.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 184.00 | 73.60 | 110.40 | 2014.12 |  |
| 24 | 兴隆台区 | 辽河油田经济贸易置业总公司 | QXL23－17.5－AⅡ | 16.1 | 23.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 184.00 | 73.60 | 110.40 | 2014.12 |  |
| 25 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | DZL14-1.25/95/70-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 26 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台工程技术处 | ∮3.0BJ-3Q型煤气发生器 | 14 | 20.00 | 单筒旋风除尘法 | 60 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 27 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台工程技术处 | ∮3.0BJ-3Q型煤气发生器 | 14 | 20.00 | 单筒旋风除尘法 | 60 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 28 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台工程技术处 | ∮3.0BJ-3Q型煤气发生器 | 14 | 20.00 | 单筒旋风除尘法 | 60 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |

- 附件4-4：     非电燃煤锅炉除尘设施升级改造重点项目

| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 锅炉型号/类型 | 锅炉（兆瓦） | 锅炉（蒸吨） | 现有除尘设备 | 除尘效率 | 改造除尘设备 | 除尘效率 | 总投资，万元 | 申请中央财政资金，万元 | 地方、企业配套资金，万元 | 竣工验收时间（年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台工程技术处 | ∮3.0BJ-3Q型煤气发生器 | 14 | 20.00 | 单筒旋风除尘法 | 60 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 30 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局渤海事业处 | SZL14-1.0/95/75-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 31 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局渤海事业处 | SZL14-1.0/95/75-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 32 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局渤海事业处 | SZL14-1.0/95/75-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 33 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90-A2/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 34 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 35 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 36 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 37 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台公用事业处 | DEL14-1.0-95/70-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |

- 附件4-5：     非电燃煤锅炉除尘设施升级改造重点项目

| 序号 | 所在区县 | 单位名称 | 锅炉型号/类型 | 锅炉（兆瓦） | 锅炉（蒸吨） | 现有除尘设备 | 除尘效率 | 改造除尘设备 | 除尘效率 | 总投资，万元 | 申请中央财政资金，万元 | 地方、企业配套资金，万元 | 竣工验收时间（年月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局兴隆台公用事业处 | DEL14-1.0-95-AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 39 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局高升工程技术处 | DZL14-1.0/95/70-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 40 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局高升工程技术处 | DZL14-1.0/95/70-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 41 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局高升工程技术处 | DZL14-1.0/95/70-AII/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 42 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局总机械厂 | DZL14-1.25/95/70 -AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 43 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局总机械厂 | DZL14-1.25/95/70 -AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 44 | 兴隆台区 | 辽河石油勘探局总机械厂 | DZL14-1.25/95/70 -AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 45 | 兴隆台区 | 盘锦市生态园区有限公司 | DEL14-1.0/95/70-AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
| 46 | 兴隆台区 | 盘锦市生态园区有限公司 | DEL14-1.0/95/70-AⅡ/层燃 | 14 | 20.00 | 湿法除尘法 | 87 | 布袋 | 99 | 160.00 | 64.00 | 96.00 | 2014.12 |  |
|  | 小计 | 16家企业 | 46 |  | 1739.57 |  |  |  |  | 13916.57 | 5566.63 | 8349.94 |  |  |

- 附件5：                   火电企业脱硫重点项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（MW） | 锅炉总吨位（t/h） | 改造前脱硫方式 | 改造前综合脱硫效率（%) | 改造后脱硫方式 | 综合脱硫效率（%） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 1# | 25 | 220 | 循环流化床 | 15 | 氨法 | 80 | 2013.12 |  |
| 2 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 2# | 20 | 220 | 循环流化床 | 15 | 氨法 | 80 | 2013.12 |  |
| 3 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 4# | 30 | 410 | 循环流化床 | 15 | 氨法 | 80 | 2013.12 |  |
| 4 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 5# | 30 | 410 | 循环流化床 | 15 | 氨法 | 80 | 2013.12 |  |
| 5 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | 1# | 12 | 75 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 6 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | 2# | 12 | 75 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 7 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 1# | 12 | 75 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 8 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 2# | 25 | 75 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 9 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 3# | 12 | 240 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 10 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | 4# | 12 | 240 | 循环流化床 | 15 | 半干法 | 80 | 2014.12 |  |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：             非电燃煤锅炉脱硫重点项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 锅炉型号 | 数量/台 | 单台锅炉蒸吨数（t/h） | 改造前脱硫方式 | 改造前综合脱硫效率（%） | 改造后脱硫方式 | 改造后综合脱硫效率（%） | 脱硫完成时限 | 脱硫投资 | 含硫量（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 3 | 100 | 双碱法 | 60 | 双碱法 | 90 | 2013.9 | 110 | 0.8 |  |
| 2 | 盘锦 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL45-2.5/400-AⅡ | 1 | 45 | 双碱法 | 60 | 双碱法 | 90 | 2013.9 |  | 0.8 |  |
| 3 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | QXL29-1.6/150/90-AII | 2 | 41 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2013.9 | 480 | 0.8 |  |
| 4 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | DZL14-1.25/95/70-AII | 1 | 20 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2013.9 |  | 0.8 |  |
| 5 | 盘锦 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 4 | 41 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2013.9 | 960 | 0.8 |  |
| 6 | 盘锦 | 盘锦汇州热力有限公司 | CG75/5.40-MX19 | 2 | 75 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 | 8000 | 0.8 |  |
| 7 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光工程技术处 | 固定式23吨/小时注气炉 | 3 | 23 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 | 2000 | 0.8 |  |
| 8 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光工程技术处 | QXL23-17.5-AⅡ | 1 | 23 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 |  | 0.8 |  |
| 9 | 盘锦 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90 | 3 | 20 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 | 1600 | 0.8 |  |
| 10 | 盘锦 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90-A2 | 1 | 20 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 |  | 0.8 |  |
| 11 | 盘锦 | 辽河石油勘探局高升工程技术处 | DZL14-1.0/95/70-AII | 3 | 20 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 | 1000 | 0.8 |  |
| 12 | 盘锦 | 辽河石油勘探局总机械厂 | DZL14-1.25/95/70 -AⅡ | 3 | 20 | 无 | 0 | 石灰石膏法 | 90 | 2014.9 | 1000 | 0.8 |  |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件7：                     火电烟气脱硝重点项目

| 序号 | 地市 | 企业名称 | 机组编号 | 装机 容量(MW) | 改造前脱硝方式 | 改造前综合脱硝效率（%） | 改造后脱硝方式 | 改造后综合脱硝效率（%） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 1# | 25 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 2 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 2# | 20 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 3 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 4# | 30 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 4 | 盘锦 | 华锦集团热电公司 | 4# | 30 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 5 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | #1 | 12 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 6 | 盘锦 | 盘锦热电责任有限公司 | #2 | 12 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 7 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | #1 | 12 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 8 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | #2 | 25 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 9 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | #3 | 12 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 10 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电集团 | #4 | 12 | 无 | 0 | SCR脱硝 | 70 | 2014.12 |  |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |

- 附件8：             非电燃煤锅炉脱硝工程项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 锅炉型号 | 数量/台 | 单台锅炉蒸吨数（t/h） | 改造前脱硝方式 | 改造前综合脱硝效率（%） | 改造后脱硝方式 | 改造后综合脱硝效率（%） | 投资（万元） | 脱硝完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 3 | 100 | 无 | 0 | SCR | 70 | 480 | 2014.9 |
| 2 | 盘锦 | 盘锦双台子热力有限公司 | DHL45-2.5/400-AⅡ | 1 | 45 | 无 | 0 |  |  |  | 2014.9 |
| 3 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光事业处 | QXL29-1.6/150/90-AII | 2 | 41 | 无 | 0 | SCR | 70 | 600 | 2014.9 |
| 4 | 盘锦 | 辽河石油勘探局欢喜岭事业处 | DZL29-1.6/150/90-III | 4 | 41 | 无 | 0 | SCR | 70 | 600 | 2014.9 |
| 5 | 盘锦 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | HF65-1.25A | 2 | 60 | 无 | 0 | SCR | 70 | 2300 | 2014.9 |
| 6 | 盘锦 | 盘锦汇州热力有限公司 | CG75/5.40-MX19 | 2 | 75 | 无 | 0 | SCR | 70 | 4800 | 2014.9 |
| 7 | 盘锦 | 辽河石油勘探局曙光工程技术处 | 固定式23吨/小时注气炉 | 4 | 92 | 无 | 0 | SCR | 70 | 600 | 2014.9 |
| 8 | 盘锦 | 辽河石油勘探局于楼事业处 | DZL14-1.6/150/90 | 4 | 80 | 无 | 0 | SCR | 70 | 600 | 2014.9 |
| 9 | 盘锦 | 辽河石油勘探局高升工程技术处 | DZL14-1.0/95/70-AII | 3 | 60 | 无 | 0 | SCR | 70 | 300 | 2014.9 |
| 10 | 盘锦 | 辽河石油勘探局总机械厂 | DZL14-1.25/95/70 -AⅡ | 3 | 60 | 无 | 0 | SCR | 70 | 300 | 2014.9 |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 10580 |  |

- 附件9：

- 石油石化行业催化裂化装置脱硫治理工程项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 生产设施名称及编号 | 生产设施名称 | 生产设施规模 （万吨/年） | 改造前脱硫方式 | 改造后综合脱硫效率(%) | 投资 （万元） | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 辽河石化分公司 | 催化裂化装置 | 催化裂化装置 | 80 | 无 | 70 | 9500.00 | 2013.09 | 脱硫 |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  |  |  |  |  | 9500.00 |  |  |

- 附件10：

- 工业VOCs污染治理工程项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 行业类别名称 | 产品产量/原料使用量 | 治理措施 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放环节一 | 重点工程一 | 排放环节二 | 重点工程二 | 排放环节三 | 重点工程三 |  |  |
| 1 | 盘锦 | 辽宁华锦通达化工股份有限公司炼化分公司 | 石油加工 | 500万吨原油 | 轻油装车 | 轻油装车，油气回收 | 生产装置的无组织溢散排放 | LDAR 技术（配备检测仪、数据库软件系统） | 废水处理系统逸散排放 | 密闭收集系统，尾气处理 | 8000 | 2014.12 |
| 2 | 盘锦 | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 石油加工 | 88万吨原油 | 轻油装车 | 轻油装车，油气回收 | 生产装置的无组织溢散排放 | LDAR 技术（配备检测仪、数据库软件系统） | 废水处理系统逸散排放 | 密闭收集系统，尾气处理 | 5000 | 2014.12 |
| 3 | 盘锦 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 石油加工 | 88万吨原油 | 轻油装车 | 轻油装车，油气回收 | 生产装置的无组织溢散排放 | LDAR 技术（配备检测仪、数据库软件系统） | 废水处理系统逸散排放 | 密闭收集系统，尾气处理 | 5000 | 2014.12 |
| 4 | 盘锦 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 石油加工 | 500万吨原油 | 轻油装车 | 轻油装车，油气回收 | 生产装置的无组织溢散排放 | LDAR 技术（配备检测仪、数据库软件系统） | 污水处理逸散排放 | 完善密闭收集系统，尾气处理 | 7000 | 2014.12 |
| 盘锦市 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |

- 附件11：

- 城市全覆盖工程项目

| 序号 | 城市 | 企业名称 | 项目内容 | 投运时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盘锦 | 盘锦港集团公司 | 港口粉尘治理及绿化 | 2013 |  |
| 2 | 盘锦 | 辽河石油勘探局热电厂 | 储煤场防尘网或封闭煤场建设 | 2013 |  |
| 3 | 盘锦 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 储煤场防尘网或封闭煤场建设 | 2013 |  |
| 4 | 盘锦 | 盘锦热电有限责任公司 | 储煤场防尘网或封闭煤场建设 | 2013 |  |

- 附件12：             机动车氮氧化物减排工程表

| 序号 | 企业名称 | 项目内容 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淘汰“黄标车”工程 | 基本淘汰2005年（含）以前注册的营运“黄标车”共计15377辆（年淘汰率不低于20%）其中公交车286辆、大中型客车2794辆、货车12297辆 | 2015.6.30 | 由公安、财政、环保、商务等部门组织实施 |
|  |  | 淘汰非营运“黄标车”3036辆，低俗货车14997辆 | 2015.12.31 |  |
|  |  | 淘汰达到报废年限的出租车2940辆、公交车13辆 |  |  |
| 2 | 创建“环保绿标路（区）”工程 | 完成“环保绿标路（区）”创建工作，建设完善“环保绿标路（区）”电子监控系统 | 2013.6.30 | 由公安、环保部门实施 |
| 3 | 环保标志核发系统工程 | 全面贯彻落实机动车环保检验合格标准制度，汽车环保定期检验率≥80%，环保检验合格标志发放率≥90% | 2013.12.31 | 由环保、公安部门实施 |
|  |  | 严格执行国家各阶段车辆排放控制标准，按照环保部型式核准目录对新车进行注册登记，做到“一车一标” | 2012.12.31 |  |
|  |  | 制定措施，严谨外埠黄标车转入 |  |  |
| 4 | 简易工况法环保检测站建设工程 | 市、县全面建成简易工况法环保检测站 | 2013.12.31 | 由环保部门实施 |
| 5 | 机动车环保检测监管信息系统工程 | 建设完善市级机动车环保检验数据库、环保标志核发系统及监控信息系统，向全省环保厅联网报送全市机动车环保检验信息和环保标注核发信息 | 2013.6.30 | 由环保部门实施 |
| 6 | 车用燃油提标升级工程 | 建立车用燃油质量监管工作机制，严格执行国家车用燃油标准，按期在全市范围内全面供应国四标准车用油品 | 与国家车用燃油标准同步执行 | 由发改委、质监部门实施 |
|  |  | 中国石油辽河石化公司如期完成车用燃油（汽、柴油）质量升级工程 |  |  |