附件1

双台子区全面推进项目建设专项行动计划

领导小组成员名单

组  长：徐  伟  区政府常务副区长

副组长：孙大庆  区发改局局长

成  员：赵泉有  区经信局局长

王晴冬  区财政局局长

郑  利  区人社局局长

赵凤春  区环保局局长

董鸿斌  区住建局局长

冷  岩  区商务局局长

任  斌  区行政审批局局长

秦  凯  区国土分局局长

周学岫  区规划分局局长

谢绍满  区金融办公室主任

领导小组办公室设在区发改局，负责领导小组日常工作，办公室主任孙大庆（兼）。

附件2

双台子区全面推进项目建设专项行动计划工作任务分解表

| 序号 | 任务名称 | 任务分解(主要时间节点形象进度或阶段性量化指标) | 牵头单位 | 责任单位 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 狠抓招商引资 |  |  |  |  |
| 1 | 围绕重点区域开展招商，全年开展境内“走出去”招商活动10次 | 6月底前开展境内“走出去”招商活动5次；12月底前完成境内“走出去”招商活动10次。 | 区经合局 | 产业园区管委会 | 祝美娟 |
| 2 | 大力开展招商选资，全年完成签约注册项目30项，落地率达到50%以上 | 3月底完成签约注册8个项目；6月底完成签约注册15个项目；9月底完成签约注册25个项目；12月底完成签约注册30个项目，落地率达到50%以上。 |  |  |  |
| (二) | 提高审批效率及服务质量 |  |  |  |  |
| 3 | 积极完善审批管理体制改革 | 按照“一个平台受理、一个系统审批、一个模式运行”，创新和改进行政审批服务模式，全力做好区行政审批制度改革工作。 | 区行政审批局 | 区直相关部门 | 徐 伟 |
| 4 | 全面实施行政审批运行三级监管 | 建立完善区(经济区)、镇街、村(社区)三级行政审批系统和网上行政服务中心，实施区(经济区)、镇街、村(社区)三级行政审批实时全流程监管，提高行政审批效能。 |  | 各街镇 |  |
| (三) | 加快项目落地和投资进度 |  |  |  |  |
| 5 | 推进开工一批 | 全年完成新开工产业项目20项，每季度完成5项。 | 区发改局 | 园区管委会、区财政局、经信局、教育局、民政局、环保局、住建局、农经局、商务局、规划分局、国土分局、水利总站、金融办、经投公司、土储中心、各街镇 | 徐 伟 |
| 6 | 支持竣工一批 | 全年完成竣工产业项目20项，每季度完成5项。 |  |  |  |
| 7 | 全力争取一批 | 全年完成纳入“三年滚动库”储备项目20项，争取国家各种扶持政策。 |  |  |  |
| 8 | 领导包扶一批 | 全年实施领导帮扶项目25项，每季度至少推进一次。 |  |  |  |
| 9 | 合作共建一批 | 包装ppp项目5项。 | 区金融办 | 区发改局、区财政局、经投公司 | 徐 伟 |
| (四) | 加快园区建设 |  |  |  |  |
| 10 | 完成各园区总体规划、详控规划、专项规划和环评批复等工作。 | 做好园区30平方公里规划环评审查与报批、园区规划调整与报批、园区环城西路以西盘曙路以北剩余约1200亩土地利用规划调整工作。 | 园区 管委会 | 区规划局、区国土分局、区环保局 | 张 野 |
| 11 | 按照功能齐全、设施配套要求，依据“十三五”各年度园区建设实施计划，加快推进园区基础设施建设。 | 7月园区管廊二期项目竣工；10月孵化器四期项目竣工（定制厂房除外）；双工街项目3月底完成图纸设计；6月底完成规划、土地手续；10月底全部竣工。工四路项目3月底完成图纸设计；6月底完成规划、土地手续；10月底全部竣工。工五路项目3月底完成图纸设计；6月底完成规划、土地手续；10月底全部竣工；6月园区污水预处理站项目竣工。 | 园区 管委会 | 区规划局 区国土分局 | 张 野 |
| 12 | 加大合作共建力度 | 全年抓好精细化工科技孵化器建设。 | 园区 管委会 | 区经信局 | 张 野 |
| 13 | 全面推行“全程代办+容缺审批+企业承诺”制度 | 继续完善公开权力清单、责任清单和工作流程图，接受社会监督；继续完善协调和监督检查，完善服务体系。 | 园区 管委会 | 区行政审批局 | 张 野 |
| (五) | 强化金融支撑 |  |  |  |  |
| 14 | 推动银政企保合作，全年召开银企对接会不少于6次 | 6月底，召开银企对接会3次；12月底，累计召开银企对接会6次。 | 区金融办 |  | 徐 伟 |
| 15 | 推进农信社改革取得进展 | 12月底，双台子区农信社完成改制，挂牌营业。 |  | 区财政局、经投公司 |  |
| (六) | 加强资本运作 |  |  |  |  |
| 16 | 推进债务置换工作 | 争取市财政局分配我区的置换债券额度覆盖我区2017年系统内到期的政府债务。 | 区财政局 | 园区管委会、区金融办、经投公司 | 徐 伟 |
| (七) | 强化科技人才支撑 |  |  |  |  |
| 17 | 加大引才聚才力度 | 上半年，力争引进博士以上学历及领军型人才1人；年底前，力争引进博士以上学历及领军型人才总数2人；集聚各类人才400人以上，其中，急需紧缺型人才80人以上。 | 区人社局 | 园区管委会、区经信局、区商务局 | 徐 伟 |
| 18 | 搭建引进人才创业创新平台 | 3月底，组织相关部门对有意愿建立企业技术中心(工程研究中心)的企业进行调研；7月底，组织企业进行技术中心(工程研发中心)申报工作；10月底，对申报情况进行实地考察,年底前完成新建企业技术中心(工程技术研究中心)2家任务。 | 区经信局 | 园区管委会 区发改局 | 祝美娟 |