大洼区人民政府办公室文件

大政办发〔2019〕34号

关于印发盘锦市大洼区2019年防汛抗旱

工作方案的通知

各镇（街道）人民政府（办事处），各重点园区管委会，区政府各部门、直属机构：

经区政府同意，现将《盘锦市大洼区2019年防汛抗旱工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

盘锦市大洼区人民政府办公室

2019年6月27日

盘锦市大洼区2019年防汛抗旱工作方案

为了切实做好2019年防汛抗旱工作，确保人民群众生命财产安全，确保安全度讯，根据省、市防汛抗旱工作会议精神和相关文件要求，结合我区实际，特制定本方案。

一、2019年防汛抗旱形势的基本分析

（一）雨情、水情趋势预测分析

1.常年同期气候概况：我区6—8月多年平均降水量为421.6毫米，6—8月平均暴雨次数为1—2次，6—8月气温多年平均为23.6℃。

2.夏季气候趋势预测：预计2019年6—8月，我区降水量为460—500毫米，较常年（421.6毫米）偏多1—2成；6—8月平均气温为23.7—24.1℃，较常年（23.6℃）偏高0.1—0.5℃。

(二）工程、非工程措施情况分析

一是防洪排涝工程仍存在薄弱环节。2010年洪水之后，辽河、大辽河出现了多处新的河道险工，对堤防工程安全影响很大，河道内形成多处淤滩、对河道行洪影响很大，部分河道堤防还存在隐患。辽河下游新兴镇至赵圈河镇辽河生态示范路40公里，防潮（洪）能力低，对保护区内的村屯、农田、油田防洪安全影响很大；大辽河河道内的套堤、阻水建筑物等对行洪有一定的影响。城区和各镇（街道）排涝系统，虽已进行改造，但城镇区内正在进行的小区开发等基础设施建设，部分排水管线受阻，雨水汇流困难，很难达到畅排要求，城区排涝任务依然很重。

二是在防汛的非工程方面，部分干部群众仍然存在着麻痹思想和严重的侥幸心理。各部门和各镇（街道）的防汛责任制没有完全落实到位。防汛物资储备低于国家规定的标准，数量不足等。

综上分析，今年我区的防汛抗旱形势依然严峻，不容乐观。各级防汛抗旱指挥部门必须高度重视，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，切实增强责任感、使命感、危机感，切实加强领导、加大工作力度，从速落实各项防范措施，高标准、严要求，全面做好今年的防汛抗旱工作。

二、2019年我区防汛抗旱工作的总体要求、任务目标和责任分工

（一）总体要求

坚持以人为本，全力保障人民群众生命财产安全，始终树立“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”的思想，坚持“生命至上、安全第一”的防灾减灾要求，全面贯彻习近平总书记提出的“两个坚持、三个转变”防汛减灾新理念，紧紧围绕“经济少损失、人员零伤亡”的安全度汛目标，强化“党政同责、一岗双责”的防汛责任制，狠抓预警到户、群策群防和提前转移等关键措施，深入开展“情况掌握到户、信息预警到户、责任落实到户”的防汛包保责任工作。

（二）主要任务目标

确保辽河、大辽河发生设计标准内洪水不垮坝、不溃堤、不淹地、城区不受淹，不死伤一人。确保交通干道、大型企业、重点园区和辽河油田矿区的安全；确保城镇居民生产生活用电、用水，保证正常生产、生活秩序。发生超标准洪水及降雨时，科学调度，奋力抢险，把灾害损失降低到最低程度。根据分级管理原则，各镇（街道）、各部门都要明确各自的工作重点和任务，主动组织本地区，本部门的防汛、抗旱、除涝、救灾和社会稳定工作。

1.河道防汛任务。在设计防洪标准内，确保河道堤防安全，遇超标准洪水全力抢险，最大限度减少损失。我区大型河流有两条，一是辽河，于岗子排水站至育新五连段堤防保证流量为5000立方米/秒，沿河的新兴镇、赵圈河镇、二界沟街道、三角洲开发区防潮堤外洪和潮水位低于3.65米，可以确保城区和农田不受淹。二是大辽河，东风排灌站至荣兴抽水站段堤防保证流量为8795立方米/秒，沿河的荣兴街道、荣滨街道防潮堤外洪和潮水位低于3.65米，可以确保城区和农田不受淹。

2.农田除涝任务。按10年一遇农田排涝标准，各镇（街道）水利部门要及时听取天气预报准确掌握气象信息，保证干沟等雨，确保发生3日内降雨220毫米能及时排除，不成灾。

3.各镇（街道）、各重点园区和企业防汛任务。要进一步加强对防汛工作的领导，各镇（街道）、各重点园区的行政负责人和企业法人代表是防汛第一责任人，对各自区域的防汛负主要责任。

4.油田矿区和施工企业防汛任务。由区政府办公室、住建局做好协调，认真做好方案、预案编制与实施，并及时上报责任人和组织机构。

（三）重点防汛工程责任分工

1.大辽河东风排灌站至荣兴抽水站防洪堤长36.33公里，穿堤闸19座，排灌站8座，要重点防守，确保堤防和穿堤工程安全。

2.大辽河荣兴抽水站至南天山路防潮堤长4.6公里，水闸7座，抽水1座；大辽河天山路至河口22公里，水闸3座，排灌站3座，要重点防守，确保堤防和穿堤工程安全。

3.南河沿护岸、平安护岸、育新五连护岸等工程要重点防守。汛前组织专业技术人员认真检查，发现问题及时处理，确保工程安全。

4.辽河于岗子排水站至育新五连防洪堤长7.15公里，穿堤闸6座，要重点防守，确保堤防和穿堤工程安全。

5.育新五连至接官厅挡潮闸辽河示范路40公里，由区交通局配合新兴镇、赵圈河镇加强防守，明确责任以及做好随时抢险准备。

6.辽河二界沟防潮堤由混江沟防潮闸至荣兴双井子沟闸，全长6562米，确保防潮堤工程安全。

7.大洼街道、王家街道内排涝工作由区住房城乡建设局、区城市建设集团有限公司配合，根据降雨情况，积极采取有效措施防范，确保城区不受淹。

三、时间安排和具体工作安排

（一）时间安排

现在开始至9月30日为防汛阶段。

- （二）工作安排

1.切实抓好各项备汛工作

各镇（街道）要按照“管理有序、责任落实、联络畅通”的要求，对本辖区内建立的各类雨水情观测设施、预警广播、防汛警报器、备用电源、卫星电话、固定电话、传真机、电子公文系统等各类防汛监测、预警设备进行全面检修与调试。各镇（街道）要制定严格有序的管理制度，明确专人负责管理防汛预警广播及防汛专用电脑、电动及手摇报警器、铜锣、手电筒、手持扩音器等设备，确保各类设备在汛期发挥应有的作用。各类防汛监测设施在汛前完成各类设备检修任务。
    2.抓紧修编完善预案

各镇（街道）和各部门要根据实际，在总结过去防汛工作经验教训的基础上，进一步修订和完善2019年度区、镇（街道）、村（社区）、安置点、水库、交通干道、大型企业、重点园区和辽河油田矿区、机关单位、中小学校、景区景点、涉河施工项目等防汛预案。预案的修编要做到科学、合理、具有可操作性，做到“责任领导、监测人员、报警方式、转移路线、安置地点、撤离责任人”六到位。

- 3.备好防汛抢险物资

- 各镇（街道）及区供销联社等单位和部门要切实加强防汛物资的储备工作，通过定点储备、委托代储等多种途径储备防汛应急物资。对已经储备的物资进行检查和盘存，并根据需要和实际情况，按照“品种齐全，数量充足，调运便捷，储备安全”的要求，进行必要的补充，将防汛物资的储备数量、种类逐一落实到位，并确定专门保管人员、存放地点、联系电话等，以备应急需要。要确保各类防汛物资摆放整齐，库房内防潮、避光设施要齐全，并预留运输通道，确保抢险救灾急用时拿得出，用得上。
    4.全面落实防汛责任

- 根据气象部门通报的今年雨晴预测，我国气象年景总体偏差，洪涝干旱灾害可能偏重，防御形势不容乐观。各镇（街道）、各部门要充分认识今年防汛抗旱工作面临的新形势、新任务，坚决克服麻痹、松懈、侥幸心理，认真贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，严格落实以行政首长负责制为主的各项防汛责任制，全面深化河长制，逐级落实河道管理职责，切实做好防汛各项准备工作。要按照分级管理和行政首长负责制的要求，落实各级领导分工负责，防汛责任定点到人的做法，层层签订防汛安全责任书。对沿河居住人口发放防汛迁安撤离明白卡，把防汛责任层层落实到村组、院落、单位、住户。
    5.全面排查度汛隐患

- 要牢固树立“隐患视同事故”的理念，加强防汛隐患排查，建立问题清单台账，抓好整改落实，切实做到及时发现隐患、及时消灭隐患、真正防患于未然。一要以问题为导向，开展汛前拉网式大排查。各镇（街道）、各相关部门必须按照“严排查、全覆盖、无死角”的要求，对本辖区内的主要河道、集镇、堤防、沿河住户、涉河在建工程、涉水旅游景区景点、危房校舍、敬老院进行一次大检查。树立“查不出问题就是走过场，查出问题不整改就是渎职”的意识，认真仔细地排查防汛方面存在的问题和薄弱环节。以结果为导向，开展隐患大整治。对排查出的隐患，要建立问题清单台账，逐一制定整改方案，确定责任主体，落实整改措施及时限，做到列出清单，记录在案，限时整改，集中销号，对隐患和问题整改不到位的，要按“事故”一样实行追责问责，确保把各类防汛隐患消灭在萌芽状态。

6.切实加强排涝工作

一是农田排涝。按10年一遇农田排涝标准，做好农村、农田的排涝工作。发生超标准强降雨时，发动全社会力量，动用所有的排涝设施、设备全力除涝，力争将损失降低到最低程度。

二是各镇（街道）和各园区排涝。各镇（街道）汛前要组织对防汛除涝设施、防洪道路、交通车辆、通讯和预警器材、抢险物资和工具进行全面检查抢修，解决存在的问题，对河道、排涝沟渠、排水管道、进出水口要进行全面疏挖，确保各镇（街道）居民区排水畅通；有防洪任务的镇要确保在设计标准内洪水不成灾、不受淹，遇超标准洪水要有应急保障措施，及时组织受威胁区域的群众撤离，保证能源、交通等重要生活设施的正常运行，保证居民正常生活和生命财产安全。同时，要加大各园区的排涝工作力度,保证园区企业正常生产经营。

三是做好油田矿区防汛、除涝工作。油田矿区和在大洼境内施工的各类工程企业，要做到汛前排查，解决存在的问题，在设计标准内降雨不成灾，超标准降雨要有应急保障措施，确保生产安全无事故。

7.切实抓好水库安全度汛工作

我区管辖中型平原水库3座（疙瘩楼水库、三角洲水库、荣兴水库）和1座小型水库（辽滨水库）。按照属地管理、分级负责的原则，建立健全水库安全度汛的各项责任制，确定每座水库的地方行政责任人、技术责任人、抢险责任人、水库看守责任人和岗位责任人，并明确职责和任务。在主汛期内、降低库内水位，达到安全标准，汛期必须坚持24小时不间断巡查，一旦发生险情，要立即报告，并及时组织抢险。

8.防汛物资储备要充足

根据国家防总《防汛物资储备定额》标准，区、各镇（街道）都要按照防御大洪水的要求,坚持国家、集体、个人共同储备防汛物资的原则,加强政府储备、市场储备、群众储备,确保防迅抢险需求。区供销部门要认真调查掌握防汛物资的市场储备,保证种类数量准确,调得出、用的上。区交通、农业农村等部门要将防汛车船登记造册,区防指已按规定储备了防汛物资。各镇（街道）也要按照《防汛物资储备定额》的规定储备防汛物资。各险工险段由责任单位备足防汛土料、木料、编织袋、铁线、塑料布等抢险所需物资,保证随用随取。道口备土、堤防土牛子、清除堤坡影响防汛的地上物等工作,于7月1日前全部完成,并将完成情况上报区防汛抗旱指挥部。

9.加强抢险队伍建设

坚持专业队伍和群众队伍相结合的原则，区人武部负责组建600名以民兵预备役人员为主的抢险队，各镇（街道）也要组建机动抢险队伍300人和群众性的常规抢险队伍300人。抢险队伍要做到思想、组织、人员、技术、工具、责任“六到位”。

10.加强河道洪水防御

当大辽河洪水流量达到4000m3/s时、辽河洪水流量达到1500m3/s时，沿河各镇（街道）迅速组织人员按每公里10人设防巡堤职守。接近设计流量时，责任区全员上堤巡堤职守，随时准备抢险、除险，受威胁区域内的人员全部撤离。

11.做好台风灾害的防御工作

随着全球气候变化异常，极端灾害性天气日趋增多，台风的防御是我们面临的新课题，也是防灾工作的难点。这些自然灾害的防御涉及部门多、范围广、经验少、防御难度大，各级防汛抗旱指挥部门要强化统一指挥，高度协调配合，合力防灾减灾。要充分考虑台风灾害的影响，有针对性的制定和落实防御措施，普及防御台风知识的宣传。加强监测预警，及时组织受威胁区域群众转移避险，确保人民群众生命和财产的安全。

12.做好抗旱工作

我区虽然易受洪涝的影响，但是也有发生干旱的年份，对农业生产造成一定的影响，所以在做好防汛工作的同时，也要根据上游水情和天气的变化做好抗旱应对工作，确保农业丰收。

13.加强协作提高综合防灾能力

强化协调配合，形成工作合力，各部门要按照防汛抗旱指挥部的统一部署和预案及职责分工，各司其职、通力合作，全面做好防汛抗旱救灾各项工作。各镇（街道）要大力加强能力建设，充分发挥综合协调、监测预警、应急保障等作用，为科学高效指挥提供优质服务。同时，各镇（街道）要继续抓好防汛规章制度建设，投入必要的资金，改善办公设施，加强防汛信息化和人才队伍建设等工作，进一步提高应急能力和处置突发事件的能力，确保全区防汛工作规范有序地开展。

四、强化措施落实，全力做好2019年防汛抗旱工作

2019年全省防汛抗旱工作会议对提高防汛抗旱应急能力、防御水旱灾害提出了明确要求，要“确保人员安全、确保水库安全、确保江河堤防安全、确保城市防洪安全、确保台风防御安全、确保供水安全”，各镇（街道）要全面贯彻，狠抓落实。

- （一）要进一步统一思想

- 各级防汛抗旱指挥部门要清醒认识当前防汛抗旱工作的长期性、艰巨性和复杂性，在思想上要高度保持一致，切实从讲政治高度做好今年防汛抗旱减灾工作。做到统一行动，统一步调，认真组织协调，全力把防汛抗旱工作的各项措施落到实处。在指导思想上，要坚持科学发展、民生优先，把确保人民群众生命安全放在首位，尽最大努力满足人民群众生活、经济社会发展和生态环境改善等方面的需求。要坚持人水和谐、科学防控，综合考虑各方利益和需求，在应对措施上，坚持统筹兼顾、多措并举，做到流域区域协调、防汛抗旱齐抓、农村城市共管。夯实防汛抗旱工程基础，强化预测预报预警等非工程措施，着力构建和完善防灾减灾体制机制。

（二）要强化依法防控

一是依法落实以行政首长负责制为核心的各类防汛抗旱责任制，同时按照事权统一、分级分部门负责的原则，落实好相关单位和有关部门的责任。

二是依法抓好各项防汛抗旱措施的落实。汛前，要做到思想认识到位、预案编制到位、防汛抗旱队伍落实到位、抢险物料储备到位、通信保障到位、险工隐患处理和阻水障碍物清除到位。汛期要密切关注雨水工情变化，加强预测、预报、预警，科学分析防汛抗旱形势，及时会商研判，科学调度水利工程，组织做好应急抢险和信息报送工作。汛后要组织汛后检查，核查评估灾情，组织进行水毁修复工作。

三是严肃责任追究。各镇（街道）要严肃防汛纪律，严格执行区防汛指挥部的决策部署和调度指令，真正做到令行禁止。对领导不力、工作疏忽或处置失当造成严重后果的，要依法依规依纪追究责任。对防御工作总的要求是：认真做好各项准备，及时排查消除隐患；坚持以人为本，确保人民群众生命财产安全；坚持科学调度，确保行洪和供水安全；坚持主动防御，确保大型河流及水库堤坝和城市重要经济目标安全。
    （三）要提高服务能力。防汛抗旱工作要立足于服务人民群众，服务于经济社会发展。要结合基层水利服务体系建设，进一步完善防汛抗旱机构。建立专业化与社会化相结合、地方与军队武警相结合、防汛与抗旱相结合的应急抢险救援队伍。要进一步提升防汛抗旱综合应急处置能力，协调好各行业及部门，积聚社会力量，共同做好防灾减灾工作。提高防汛抗旱监测预报能力及应急抢险救援能力和水平，不断完善抢险救援预案。

（四）要加强信息报送工作。要高度重视防汛抗旱信息报送工作，各镇（街道）、各部门要配备必要的通信设施和固定人员，严格执行24小时值班值守制度，保证信息的准确及时；要强化信息报送和发布，涉及防汛抗洪工作的信息，由区级防汛抗旱指挥部会同本级宣传部门统一对外公布，其他部门和个人不得擅自公布未经核实的各类防汛抗洪信息；要加强辖区内各级基层信息采集报送工作，确保在关键时刻能够及时掌握汛情、旱情、险情、灾情。同时，还要按照国家防总的统一要求，认真做好洪旱灾害的统计，并要确保时效性、准确性。要加强与防汛抗旱指挥机构各成员单位的沟通协调，确保各类统计数据真实完整。

今年的防汛抗旱工作任务十分艰巨，做好此项工作责任重大，意义深远。我们要深入贯彻落实党的十九大精神，迅速行动起来，认真把各项工作抓实、抓细、抓出成效，努力夺取今年防汛抗旱减灾工作的全面胜利。

附件：1.盘锦市大洼区防汛抗旱指挥部组成人员名单

2.2019年汛期各站点保证水位表

3.2019年防汛工程物资任务表

4.2019年防洪(潮)堤及险工段处理意见表

5.2019盘锦市大洼区中小型水库防汛责任人名单

6.2019年盘锦市大洼区防洪除涝领导责任分工表

7.大洼区防洪工程图

附件1：

盘锦市大洼区防汛抗旱指挥部组成人员名单

指   挥   长：刘可玉  常务副区长

常务副指挥长：张学斌  副区长

副  指 挥 长：姜海军  区委常委、区人武部部长

李  猛  副区长

宋  锦  副区长

杨玉楼  副区长、区公安局局长

王卫兵  区政府办公室主任

栾作刚  区水利局局长

张洪儒  区应急局局长

成        员：武俊杰  区委组织部分管日常工作的副部长

刘忠岩  区委宣传部分管日常工作的副部长

吉  环  区委政法委分管日常工作的副书记

王书军  区委政法委副书记、区委区政府信访局局长

薛  强  区发展改革局局长

孙  博  区教育局局长

孙大勇  区工信局局长

李玉辉  区民政局局长

孟  丹  区人力资源社会保障局局长

付  铁  区自然资源局局长

何玉中  区生态环境局局长

董礼春  区住房城乡建设局局长

张百昌  区交通运输局局长

秦春芝  区农业农村局局长

鞠  哲  区商务局负责人

邵宝东  区文化旅游和广播电视局局长

苗万久  区卫生健康局局长

刘  键  区市场监管局局长

孙大庆  区综合执法局局长

李  冰  区财政局副局长

姚  博  区融媒体发展中心主任

高  巍  区供销联社主任

田洪波  区消防救援大队教导员

刘  阳  区水利局副局长

张铁路  区水利局副局长

王大泽  区水利局副局长

苑海田  区应急局副局长

史日宏  区应急局副局长

刘  勇  区应急局副局长

尤大力  临港经济区规划局局长

苗  强  区城市建设集团有限公司董事长

任智勇  区气象局局长

陈晓维  大洼供电分公司经理

孙亚宁  中国联通大洼分公司经理

赵  光  中国移动大洼分公司经理

辛荣俭  中国电信大洼分公司经理

区防汛抗旱指挥部办公室设在区水利局，负责指挥日常工作，办公室主任栾作刚同志兼任，办公室副主任由张铁路、刘勇同志兼任。

附件2：

2019年汛期各站点保证水位表

| 河 系 | 堤防功能 | 观测点 | 上游控制点 |  | 区内控制点 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保证流量 | 相应 水位 | 地 点 | 保证水位 |  |
| 大辽河 | 防洪 | 三岔河 | 8795m3/s | 7.85m | 东风排灌站 南河沿排灌站 西安排灌站 西老湾排灌站 平安挡潮闸 田庄台抽水站 | 7.43m 7.12m 6.65m 5.72m 5.10m 4.23m |  |
| 辽河 | 防洪 | 盘山 河闸 | 5000m3/s |  | 于岗子排水站 | 5.34m |  |
| 河口 | 防潮 |  |  |  | 大辽河荣兴抽水站至河口、 辽河育新五连至河口 | 3.65m |  |

附件3：

2019年防汛工程物资任务表

单位：m3

| 镇 | 土方（m3） | 编织袋（条） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3500 | 10500 |  |
| 东风 | 1000 | 3000 | 其中国堤闸300 m3、陡坡闸300 m3、南河沿排灌站400m3， 编织袋每处1000条 |
| 西安 | 1000 | 3000 | 其中西安排灌站300 m3、西老湾站300 m3、道口500 m3， 编织袋每处1500条 |
| 平安 | 900 | 3000 | 其中平安挡潮闸300m3、平安东西站600 m3、 曹蔡防洪墙闸口处300m3，编织袋每处1000条 |
| 新兴 | 600 | 1500 | 曙光桥道口 |

注：1、其它沿河各镇（街道）按历史最高潮水位加固；2、防汛备土任务要求在汛前完成。

附件4：

2019年防洪(潮)堤及险工段处理意见表

| 河系 | 所在 镇（街道） | 险工 类别 | 险工位置 | 险工情况 | 处理意见 | 险工 等级 | 区级 责任人 | 镇级 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 辽 河 | 东风 | 防洪堤 | 新开河口—西安排灌站7200米 |  | 重点加强防守，有险情堤后就近取土。 | 市 | 刘可玉 |  | 熊跃发 |
|  |  | 险 工 | 南河沿护岸 | 凹岸环流顶冲 护岸塌落 | 重点加强防守 | 市 |  |  |  |
|  | 西安 | 防洪堤 | 西安排灌站—西老湾排灌站11650米 |  | 重点加强防守，有险情堤后就近取土 | 市 |  |  | 王 宝 |
|  | 平安 | 防洪堤 | 西老湾排灌站—田庄台抽水站12835米 |  | 重点加强防守，有险情堤后就近取土 | 市 |  |  | 张宝旺 |
|  |  | 险 工 | 平安护岸 | 三处丁坝水毁严重 | 重点加强防守 | 市 |  |  |  |
|  | 田庄台 | 防洪堤 | 田庄台抽水站-荣兴抽水站 |  | 重点加强防守，有险情堤后就近取土 | 市 | 张学斌 |  | 东 滨 |
|  | 荣兴 | 防潮堤 | 荣兴抽水站－南天山路4600米 |  | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 鲍 飞 |
|  | 荣滨 | 防潮堤 | 天山路－河口22000米 |  | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 李 勇 |
| 河系 | 所在 镇（街道） | 险工 类别 | 险工位置 | 险工情况 | 处理意见 | 险工 等级 | 区级 责任人 |  | 镇级 责任人 |
| 辽 河 | 二界沟 | 防潮堤 | 混江沟防潮闸－荣兴双井子沟闸 6562米 |  | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 刘洪军 |
|  | 榆树 | 防潮堤 | 长度10150米 |  | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 王守成 |
|  | 赵圈河、二界沟 | 红海滩风景廊道 | 长度15200米 |  | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 陈 卓 刘洪军 |
|  | 赵圈河 | 防潮堤 | 接官厅闸—鸡舍闸29940米 | 堤身不完整，雨水冲刷严重 | 加强防守 | 区 | 张学斌 |  | 陈 卓 |
|  | 新兴 | 防潮堤 | 鸡舍闸—育新五连9113米 | 堤身不完整，雨水冲刷严重 | 加强防守 | 区 |  |  | 刘 纯 |
|  |  | 防洪堤 | 育新五连—于岗子站7150米 |  | 重点加强防守，有险情堤后就近取土 | 市 |  |  |  |
|  |  | 险 工 | 育新五连护岸 |  | 重点加强防守 | 市 |  |  |  |

附件5：

2019年盘锦市大洼区中小型水库防汛责任人名单

| 水库 名称 | 行政 责任人 | 职务 | 联系电话 | 技术 责任人 | 职务 | 联系电话 | 抢险 责任人 | 职务 | 联系电话 | 看守 责任人 | 职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三角洲 水库 | 张学斌 | 副区长 | 15909872888 | 栾作刚 | 水利局 局长 | 13604271218 | 姜海军 | 武装部部长 | 15904935550 | 郑 斌 | 所长 | 13188591966 |
| 疙瘩楼 水库 | 张学斌 | 副区长 | 15909872888 | 栾作刚 | 水利局 局长 | 13604271218 | 姜海军 | 武装部部长 | 15904935550 | 于松满 | 所长 | 13998755266 |
| 荣兴 水库 | 张学斌 | 副区长 | 15909872888 | 鲍 飞 | 荣兴街道办事处主任 | 18342340099 | 姜海军 | 武装部部长 | 15904935550 | 贾启发 | 所长 | 13342379999 |
| 辽滨 水库 | 张学斌 | 副区长 | 15909872888 | 李 勇 | 荣滨街道办事处主任 | 13386818856 | 姜海军 | 武装部部长 | 15904935550 | 戴 成 | 负责人 | 18624595075 |

附件6：

2019年盘锦市大洼区防洪除涝领导责任分工表

| 性质 | 名称 | 镇责任人 | 区责任人 | 区直单位 | 单位责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 排涝 | 东风镇 | 熊跃发 | 张学斌 | 区水利局 | 栾作刚 |  |
| 防洪 排涝 | 西安镇 | 王 宝 |  | 区委组织部 区人社局 | 武俊杰 孟 丹 |  |
| 防洪 排涝 | 平安镇 | 张宝旺 |  | 区应急局 | 张洪儒 |  |
| 防洪 排涝 | 田庄台镇 | 东 滨 |  | 区委宣传部 区财政局 | 刘忠岩 李 冰 |  |
| 防洪 排涝 | 荣兴街道 | 鲍 飞 |  | 区委政法委 区发展改革局 | 吉 环 薛 强 |  |
| 防洪 排涝 | 荣滨街道 | 李 勇 |  | 区委区政府信访局 区民政局 | 王书军 李玉辉 |  |
| 防洪 排涝 | 二界沟街道 | 刘洪军 |  | 区教育局 | 孙 博 |  |
| 排涝 | 榆树街道 | 王守成 |  | 区农业农村局 | 秦春芝 |  |
| 性质 | 名称 | 镇责任人 | 区责任人 | 区直单位 | 单位责任人 | 备注 |
| 排涝 | 清水镇 | 戴 群 | 李 猛 | 区自然资源局 | 付 铁 |  |
| 防洪 排涝 | 新兴镇 | 刘 纯 |  | 区住房城乡建设局 | 董礼春 |  |
| 防洪 排涝 | 赵圈河镇 | 陈 卓 |  | 区交通运输局 | 张百昌 |  |
| 排涝 | 大洼街道 | 魏利明 |  | 区卫生健康局 | 苗万久 |  |
| 排涝 | 田家街道 | 孙贺滨 |  | 区生态环境局 | 何玉中 |  |
| 排涝 | 唐家镇 | 徐忠良 |  | 区市场监管局 | 刘 键 |  |
| 排涝 | 王家街道 | 张恩伟 | 杨玉楼 | 区供销联社 | 高 巍 |  |
| 排涝 | 盘锦大洼三角洲农业开发有限公司 | 宋大江 |  | 区融媒体发展中心 | 姚 博 |  |
| 防洪 排涝 | 新开镇 | 李洪彬 |  | 区商务局 | 鞠 哲 |  |
| 排涝 | 新立镇 | 郑永安 |  | 区消防救援大队 | 田洪波 |  |
| 排涝 | 于楼街道 | 李忠营 |  | 区综合执法局 | 孙大庆 |  |

抄送：区委各部委，区人大办，区政协办，区纪检委，区人武部，

区法院，区检察院，区各人民团体，驻区上管各单位。

盘锦市大洼区人民政府办公室              2019年6月27日印发